Jobro：AI驱动的校招岗位匹配与职业助手平台商业计划书

目录

1. 执行摘要

2. 市场分析

3. 产品与服务

4. 商业模式

5. 财务测算

6. 融资计划

7. 里程碑规划

8. 团队介绍

9. 风险分析与应对

10. 附录

商业计划书

Jobro — AI驱动岗位匹配与职业助手平台

提交日期：2026年5月27日

团队：孙天一、金俊翔、李墨轩、王锡葵、杨光

课程：创新创业2026春

目录

- 执行摘要

- 市场分析

- 产品与服务

- 商业模式

- 财务测算

- 融资计划

- 里程碑规划

- 团队介绍

- 风险分析与应对

- 附录

- 执行摘要

Jobro 是一个面向中国大陆应届毕业生及实习生的AI驱动岗位匹配与职业助手平台。针对校招信息碎片化、窗口期短、筛选低效的痛点，Jobro 提供六大核心功能：智能岗位匹配、Chat优化推荐、AI简历修改、批量投递、邮件推送以及企业端服务（规划中）。平台基于GPT-4o等大模型技术，实现简历解析、偏好建模、混合匹配与可解释推荐，帮助用户在24小时内获得首批精准可投岗位。

目前项目已完成MVP主链路开发，处于TRL 3-4阶段。种子轮拟融资500万元人民币，出让12%股权，投后估值约4167万元。资金将用于技术研发、市场运营及团队建设。预计第12个月累计用户达5万，第18个月实现单月收支平衡。

核心运营指标：激活率>70%，Match Acceptance>15%，24小时内首批推荐。

- 市场分析

2.1 市场规模与痛点

据教育部数据，2026年全国普通高校毕业生规模预计超过1100万人。在求职过程中，学生普遍面临以下问题：

· 信息过载：岗位分散在牛客网、应届生求职网、企业官网、公众号等数十个渠道，学生日均花费1.5小时以上浏览信息，但其中约80%的岗位信息与其自身条件不匹配或已过时。

· 窗口期短：校招关键投递窗口往往只有1-2周，一旦错过，大量优质岗位即关闭申请通道。

· 筛选工具缺失：现有招聘平台大多提供关键词搜索或简单筛选，无法根据简历内容进行深度语义匹配，更无法提供可解释的推荐理由。

2.2 目标用户画像

· 国内高校应届本科、硕士毕业生

· 寻求暑期实习或日常实习的大三、研二学生

· 主动求职，但缺乏高效工具，对薪资、地点、行业有明确偏好

· 愿意为节省时间、提高命中率的服务支付小额费用

2.3 市场机会

· 初期获取1%的市场份额即可获得约8.8万精准用户。

· 后续可横向扩展至留学生求职、社招转行、职业教育培训等场景。

· AI匹配技术持续成熟，API调用成本呈下降趋势（如DeepSeek、GPT-4o mini等），为商业化提供了利润空间。

- 产品与服务

3.1 六大核心功能

功能 详细描述 技术实现

智能岗位匹配 用户上传简历后，系统提取教育背景、技能、项目经验，结合用户设置的求职偏好（城市、行业、岗位类型、薪资），实时推荐匹配度高的岗位 GPT-4o解析简历 + 规则权重 + 语义相似度

Chat优化推荐 用户可通过对话形式与AI助手交互，例如“我想找北京的后端开发实习”，系统动态调整偏好并重新排序推荐结果 GPT-4o对话 + 偏好向量更新

AI修改简历 针对特定目标岗位，AI生成简历优化建议（关键词强化、项目描述改进等），用户可按次付费获得优化版本 GPT-4o生成建议 + 模板引擎

批量投递 用户在推荐列表中选择多个岗位，一键批量投递简历，系统自动记录投递状态 后端队列 + 邮件/API投递

主动邮件推送 当系统发现与用户匹配的新岗位时，自动发送邮件提醒，包含岗位链接和匹配理由 定时任务 + 邮件服务

企业端（规划中） 为企业HR提供候选人列表，支持按匹配度排序、下载简历或发起沟通；按成功入职收取佣金或按月订阅 规划中，路演阶段按行业通用模式设计

3.2 技术架构

· 前端：React 19 + Vite + TailwindCSS，提供响应式Web界面。

· 后端：Express.js + SQLite（本地开发），可迁移至PostgreSQL。

· AI引擎：OpenAI GPT-4o 用于核心解析与匹配，Google Gemini 作为辅助降级方案。

· 管理面板：提供 /api/admin 接口，支持用户管理、职位管理、匹配分析、系统配置。

· 部署：当前为本地部署，后续可容器化并部署至云服务器。

3.3 当前进展与核心指标

截至2026年5月，已完成：

· 用户注册、简历上传、偏好设置

· 基于GPT-4o的匹配推荐（可展示匹配理由）

· AI聊天助手（支持对话式调整偏好）

· 简历优化功能（生成修改建议）

· 批量投递模拟

· 邮件推送模拟

激活率 完成简历+偏好设置并至少查看一次推荐的用户比例 70%

Match Acceptance 推荐岗位中被点击、收藏、投递或标记感兴趣的比例 15%

24h首批推荐 用户完成注册到获得首批推荐岗位的时间 <24小时

- 商业模式

4.1 收入来源

Jobro 采用 “免费基础服务 + 增值服务按次/按周期付费 + 企业端服务费” 的混合收入模式。所有定价均经过学生用户调研和成本测算，具体如下：

4.1.1 学生端付费项目

付费项目 定价 说明

对话轮数（超出部分） 0.5元/10轮；5元/120轮包 每月赠送20轮免费对话，用于与AI助手沟通、调整偏好

定向简历优化 9.9元/次 针对特定公司岗位优化简历（如“针对腾讯产品岗优化”）

深度简历优化+模拟面试 29.9元/次 包含简历优化和一次AI模拟面试问答

首次体验价（简历优化） 4.9元/次 新用户首单优惠，培养付费习惯

批量投递（按份数分档） 30份以内：9.9元 100份以内：19.9元 300份以内：39.9元 一键向所选岗位批量投递，系统自动生成投递记录

春招/秋招通行证 49.9元/季 覆盖整个招聘季（约3个月），无限对话+无限投递+优先匹配推送

4.1.2 企业端付费项目（规划中）

付费模式 收费标准 说明

成功入职佣金 首月薪资的15% 参考猎头行业标准（20%-30%）下调，降低企业初期负担

按月订阅 500元/月/企业 每日推送10份精准候选人，不限查看次数

4.2 成本结构

| 成本项 | 初期（1000用户） | 中期（1万用户） | 成熟期（5万用户） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器（云主机+数据库） | 200元/月 | 2,000元/月 | 8,000元/月 | 按每万用户1500-2000元估算 |
| GPT-4o API | 500元/月 | 5,000元/月 | 25,000元/月 | 优化后单用户月成本0.5元（初期未优化时约1.75元） |
| 市场运营费用 | 20万元/月（前6个月） | 20万元/月 → 5万元/月（后6个月） | 5万元/月 | 包括广告投放、校园活动、内容运营 |
| 团队补贴（5人） | 12万元/月 | 12万元/月 | 12万元/月 | 人均2.4万元/月（含社保），种子轮预留16%用于补贴 |
| 其他（办公、软件等） | 0.5万元/月 | 0.5万元/月 | 0.5万元/月 |  |

4.3 盈亏分析

4.3.1 收入测算依据

· 学生端ARPU（每用户平均月收入）= 付费率 × 付费用户月均消费

假设付费率5%，付费用户月均消费20元 → ARPU = 1元/用户/月。

· 企业端收入 = 合作企业数 × 500元/月。

企业数假设与用户数线性相关：企业数 ≈ 用户数 / 1000（即每1000用户签约1家企业，第12个月5万用户对应50家企业）。

4.3.2 月度收入预测表

| 用户数 | 学生端月收入（元） | 企业端月收入（元） | 总收入（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 10,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| 30,000 | 30,000 | 15,000 | 45,000 |
| 50,000 | 50,000 | 25,000 | 75,000 |

4.3.3 单月收支平衡点计算

设用户数为 X，则：

· 学生端收入 = X × 1 元

· 企业端收入 ≈ (X/1000) × 500 = 0.5X 元

· 总收入 = 1.5X 元

月度总成本 = API(0.5X) + 服务器(0.2X) + 市场(5万固定) + 团队(12万) = 0.7X + 17万元

令 1.5X = 0.7X + 170,000 → 0.8X = 170,000 → X = 212,500 用户

即需要约21.25万活跃用户才能实现单月收支平衡。按照用户增长曲线，预计在项目启动后 第18个月 达到该规模。

4.3.4 累计盈亏平衡

考虑到前12个月的累计净亏损，预计累计盈亏平衡点出现在 第18-20个月。种子轮500万元可支撑至第12个月（期末剩余约182万元），但不足以覆盖到平衡点，因此需要在第12个月前后启动Pre-A轮融资。

- 财务测算

5.1 现金流量表（12个月，单位：元）

期初融资额：5,000,000元

| 月份 | 用户数 | 月总成本 | 月总收入 | 月净现金流 | 期末现金余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 320,375 | 0 | -320,375 | 4,679,625 |
| 2 | 300 | 321,125 | 300 | -320,825 | 4,358,800 |
| 3 | 1,000 | 323,750 | 1,000 | -322,750 | 4,036,050 |
| 4 | 3,000 | 331,250 | 3,000 | -328,250 | 3,707,800 |
| 5 | 6,000 | 342,500 | 6,000 | -336,500 | 3,371,300 |
| 6 | 10,000 | 345,000 | 15,000 | -330,000 | 3,041,300 |
| 7 | 15,000 | 207,500 | 22,500 | -185,000 | 2,856,300 |
| 8 | 22,000 | 225,000 | 33,000 | -192,000 | 2,664,300 |
| 9 | 30,000 | 245,000 | 45,000 | -200,000 | 2,464,300 |
| 10 | 38,000 | 265,000 | 57,000 | -208,000 | 2,256,300 |
| 11 | 44,000 | 280,000 | 66,000 | -214,000 | 2,042,300 |
| 12 | 50,000 | 295,000 | 75,000 | -220,000 | 1,822,300 |

计算假设：

· 前6个月市场费用20万元/月，后6个月5万元/月。

· 团队补贴12万元/月（5人）。

· API成本：第1-5个月按未优化1.75元/人/月；第6个月后优化至0.5元/人/月。

· 服务器成本：按每万用户2000元估算，但最低200元/月。

5.2 资金使用计划（种子轮500万元）

| 用途 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 市场运营 | 120 | 24% |
| 团队补贴 | 70 | 14% |
| 预备金 | 20 | 4% |
| 合计 | 500 | 100% |
| 技术研发 | 290 | 58% |

- 融资计划

6.1 本轮融资（种子轮）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 融资金额 | 500万元人民币 |
| 出让股权比例 | 12% |
| 投后估值 | 4167万元人民币 |
| 融资形式 | 现金增资 |

6.2 资金使用时间表

| 时间阶段 | 核心工作内容 | 资金安排 |
| --- | --- | --- |
| 第1-6个月 | 集中技术研发、MVP完善、首批种子用户获取 | 预计消耗约250万元 |
| 第7-12个月 | 扩大用户规模、企业端试点、优化匹配算法 | 预计消耗约250万元 |
| 第12个月末 | 作为预备金及后续运营 | 剩余约182万元 |
| 第12-18个月 | 启动Pre-A轮融资，冲刺21万用户实现盈利 | 目标融资800-1000万元 |

- 里程碑规划

里程碑规划

第1个月：团队组建与MVP启动完成核心团队组建，MVP版本上线内测关键指标：积累100名初始用户累计投入资金：30万元

第3个月：种子用户验证完成1000名种子用户产品验证关键指标：激活率>70%，MatchAcceptance>15%累计投入资金：100万元

第6个月：用户规模突破用户数量突破1万，成功签约10家合作企业关键指标：月收入达到1.5万元累计投入资金：250万元

第9个月：成本优化与企业拓展用户数量突破3万，签约企业数量达到30家关键指标：API成本降至0.5元/人/月累计投入资金：400万元

第12个月：规模化运营用户数量突破5万，合作企业达到50家关键指标：月收入7.5万元，期末现金余额182万元累计投入资金：500万元

第14个月：Pre-A轮融资启动启动Pre-A轮融资，目标估值1-1.5亿元关键指标：完成800-1000万元融资资金来源：新增外部投资

第18个月：盈利突破用户数量突破21万，实现单月收支平衡关键指标：月收入≥月度运营成本资金来源：Pre-A轮融资支撑

第24个月：年度盈利与资本化用户数量突破50万，实现年度盈利目标关键指标：年收入>500万元后续规划：启动A轮融资筹备

- 团队介绍

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 相关能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 孙天一 | 需求验证与组长 | 用户访谈、需求分析、冷启动策略、渠道调研 | 组织协调、学习能力、产品思维 |
| 金俊翔 | 产品与整合 | 价值主张设计、竞品分析、产品路线图、答辩材料 | 产品设计、底层逻辑、开源框架 |
| 李墨轩 | 技术实现 | MVP主链路开发、岗位库构建、匹配算法实现、系统架构 | 代码开发、技术选型、大模型应用 |
| 王锡葵 | 资源整合 | 岗位数据源对接、外部支持协调、调试对照 | 资源对接、执行能力 |
| 杨光 | 市场与商业 | 商业模式设计、财务测算、路演PPT、市场推广 | 商业分析、沟通表达、数据整理 |

团队为课程项目小组，成员专业互补（计算机、给排水、新闻等），已实际协作完成MVP开发，具备项目落地能力。

- 风险分析与应对

| 风险类别 | 具体风险 | 发生概率 | 影响程度 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | GPT-4o API成本过高，超出预算 | 中 | 高 | 采用缓存、批量推理、降级模型（Gemini免费）控制成本；定期评估更便宜模型（如DeepSeek） |
| 竞争风险 | 大型招聘平台（智联、BOSS直聘等）推出类似AI匹配功能 | 高 | 中 | 聚焦“24h首批推荐+可解释性”差异化优势；快速迭代，占领细分场景（校招） |
| 市场风险 | 学生付费意愿不足，付费率低于5% | 中 | 高 | 提供低门槛体验价（4.9元）；增强免费功能价值；后期优化定价策略 |
| 企业端风险 | 企业不愿付费或签约进度慢 | 中 | 中 | 前期免费试用，按效果付费；瞄准中小科技公司；降低佣金比例（15%） |
| 政策合规风险 | 简历数据隐私、爬虫合规问题 | 低 | 高 | 仅聚合公开岗位；用户数据脱敏处理；遵守个人信息保护法 |
| 团队风险 | 成员时间有限 | 中 | 高 | 明确分工，保留代码和文档；可转为开源项目或交由后续团队延续 |

- 附录

10.1 参考文献与数据来源

· 教育部《2026年全国普通高校毕业生就业创业工作通知》

· OpenAI GPT-4o API定价页面（2026年5月）

· 行业报告：中国AI招聘市场发展白皮书（艾瑞咨询，2025）

· 课程提供的分组表、项目README、团队周报

10.2 关键假设清单

· 用户增长曲线：前3个月1000，第6个月1万，第12个月5万。

· 付费转化率5%，付费用户月均消费20元。

· 单用户月API成本优化后0.5元。

· 企业端签约数量与用户数线性相关（每1000用户对应1家企业）。

· 市场运营费用前高后低（获客期20万/月，维护期5万/月）。

10.3 联系方式

本商业计划书为课程模拟用途，如有问题请联系团队组长孙天一